Информация

по результатам контроля выполнения работ

по  федеральным целевым программам

в авиапредприятиях Приволжского МТУ ВТ Росавиации

по состоянию на 25.04.2013г.

(по отделу РТОП и АЭС)

| № | Договор № и дата | Предмет договора | Ист. финанси рования | Стоимо- сть (руб.) | Акт вып. работ | Этап выполнения | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Филиал «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» |
| Базовый Центр ОВД (Самара) |
|  | 234/10 от 13.05.10г. | Разработка тактико-технических требований на поставку АС ОрВД для Самарского Укрупнённого центра | ВБ | 4 000 000 | 27.10.10г. | выполнен | Отчёт ТТТ от 08.10.10г. |
|  | 203/10 от 24.05.10г | Поставка оборудования | ВБ | 48 250 000 | 31.01.11г. | выполнен | Акт ПСИ от 22.12.10г. |
|  | 350/10 от 12.08.10г. | Разработка Проектной документации реконструкции КДП | ФБ | 5 800 000 | 28.12.10г. | выполнен | Приказ № 324 от 08.06.11г |
|  | 492/11 от 28.09.11г. | Разработка рабочей документации реконструкции КДП | ФБ | 4 200 000 | 23.12.10г. | выполнен | Акт вып. работ от 23.12.11г. |
|  | ГК-63-10Б 03.04.09г | Проектные работы | ФБ | 6 365 292 | 03.12.09г. | выполнен | Приказ № 159 от 01.04.11г. |
|  | 0493Д-09/ КГЭ0810/02 03.11.09г. | Госэкспертиза проекта | ФБ | 475 912,07 | 09.03.10г. | выполнен | Положительное заключение ГГЭ от 11.04.11г. |
|  | 065/11 | МВРЛ «Аврора» | ВБ | 5 190 000 |  | оборудо вание поставлено | Проводятся строительные работы |
|  | ГК-197-10В от14.07.2008г | АРЛК «Лира-А10» | ВБ | 77 497 000 | 19.05.11г. | оборудо вание поставлено | Проводятся строительные работы |
|  | 456/11 от 09.08.11г. | СП-200 с МК- 148 |  | 17 500 000 |  | оборудова ние изготов лено | На отв. хранении. Реконстр. ВПП-II |
|  | ГК-29-10В от 26.02.08г. | DVOR\DME | ВБ | 50298614 | 08.06.12г | выполнен | Приказ № 451 от 26.12.12 |
| Ульяновский Центр ОВД |
|  | 430/09 от 27.10.2009г. | Оборудование и монтажные работы РМД- 90НП | ВБ | 8 580 625 | 12.09.11г. | выполнен | Приказ № 340 от 14.09.11 |
|  | 320/11 от 01.08.11г. | Оборудование и М и ПНР АТИС со СВИП | ВБ | 1 750 722 | 06. 2012г. | выполнен | Приказ № 257 от 25.07.12 |
|  | 859/11 от 24.10.09г | АППЦ | ВБ | 1 655 000 |  | оформление земельного участка |  |
|  | 494/12 от 21.09.12г | РМА-90/РМД-90 | ВБ | 4 000 000 |  | оформление земельного участка |  |
|  | 491/09 от 30.11.09г. | СП-200 | ВБ | 25 300 000 |  | оформление земельного участка |  |
| Башкирский Центр ОВД |
|  | ГК-75-10/В от 19.03.08г. | Оборудование, монтаж и ПНР АОРЛ-1АС | ВБ | 48 817 550 | 26.05.10г. | выполнен | Приказ № 128 от 21.05.10 |
|  | 334/09 от 10.12.2009г. | Модернизация СКРС «Мегафон» | ВБ | 10 500 000 | 08.12.10 г. | выполнен | Акт ПСИ от 23.07.10г. |
|  | ГК-59-10-В от 03.04.09г. | Проектные работы | ФБ | 8 281 053 | 14.12.09 г. | выполнен | Приказ № 271 от 08.06.11г. |
|  | 658/09 от 04.05.10 г. | Модернизация КСА УВД «Альфа» | ВБ | 17 008 422 | 25.01.11г. | выполнен | АКТ ПСИ от 28.03.12г. |
|  | 0557Д-09/ КГЭ-0860/02 от 10.12.09г. | Госэкспертиза проекта | ФБ | 515 186 | 15.03.10г. | выполнен | Положит. заключение ГГЭ |
|  | 490/09 от 01.12.09г. | СП-200 с РМД-НП мк-141 | ВБ | 18 550 000 | 27.08.11г. | обор изготовлено | Оформление земельного участка |
|  | 15/253 от 15.01 09г. | АППЦ | ВБ | 35 100 000 |  | пров. строит.работы |  |
|  | ГК-198-14 от11.08.11г. | ТРЛП-ДН «Сопка-2» | ФБ | 190 413 000 | 28.10.2011 | обор. поставлено | Проводятся строительные работы |
| Пензенский Центр ОВД |
|  | ГК-64-10Б от 03.04.09г. | Проектные работы | ФБ | 2 725 117 | 09.12.2009 | выполнен | Положит. заключение ГГЭ |
|  | 0639Д-09/ ГГЭ6434/098 от 03.09.09 г. | Госэкспертиза проекта | ФБ | 311 953 | 17.03.10г. | выполнен | Положит. заключение ГГЭ |
|  | 369/10 от 12.08.2010 г. | Поставка МВРЛ «Крона» | ФБ | 40 524 470 | 13.12.10г. | выполнен | Приказ 281 от 15.08.12 |
|  | 587/11 от 16.08.11г | СМР под установку МВРЛ | ВБ | 15 962 427 | 26.03.12г | выполнен | Приказ 281 от 15.08.12 |
|  | 424/11 от 14.07.11г | Оснащение учебным классом | ФБ | 1 647 780 | 12.12.11г. | выполнен | Приказ 264 от 30.12.11г |
|  | 427/11 от 14.07.11г | Оснащение КСА ПИВП МДП | ФБ | 2 520 000 | 15.10.11г. | выполнен | Приказ 265 от 30.12.11г |
|  | 163/12 от 23.05.12г. | Оснащение КСА ПИВП АДП | ФБ | 2 999 994,12 | 09.12.09г. | выполнен | Приказ 435 от 19.12.12 |
|  | 35/12 от 06.09.12г. | ЛККС-А-2000 | ВБ | 12156733 |  | обор. поставлено |  |
| Оренбургский Центр ОВД |
|  | 106/09 от 11.06.2009г. | РМА/РМД | ВБ | 22 633 896 | 14.04.11г. | выполнен | Приказ 262 от 11.10.2010г. |
|  | 287/11 от 22.06.11 г. | Модернизация КСА УВД «Альфа», Планета | ВБ | 12 336 162 | 30.12.11г. | выполнен | Акт ПСИ от 02.06.11г |
|  | 15/253 15.01.2009г. | АППЦ | ВБ | 35 100 000 |  | пров. строит. работы |  |
| Орский Центр ОВД |
|  | 1052/11 427/11 от 13.12.11г. | Поставка комплекса технических средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД «Альфа», КСА ПВД «Планета», СТВ «Метроном») | ВБ | 23 258 590 | 30.05.12г. | выполнен | «Альфа» «Планета» «Метроном» Пр. 176 от 31.05.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | «Мегафон» Пульт-А Пр. 434 от 19.12.12 |
| Чувашский Центр ОВД |
|  | 320/11 от 01.08.11 г. | АТИС со СВИП | ВБ | 1 750 722 | 06.2012г | выполнен | Приказ 257 от 25.07.12 |
|  | ГК-101-10/Б от 03.04.09г. | Проектные работы | ФБ | 12 474 891 | 07.12.09 г. | выполнен |  |
|  | 0494Д-09/ КГЭ-0811/02 | Госэкспертиза ПСД | ФБ | 734 275 | 09.03.10г. | выполнен |  |
| Йошкар-Олинское отделение |
|  | 35/12 от 06.09.12 | ЛККС-А-2000 | ВБ | 12156733 |  | обор.поставлено | Пр. № 438 от 20.12.12 |
|  | Филиал «Татаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» |
|  | Казанский Центр ОВД |
|  | ГК-48-10Б от 02.04.09 | Разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий МВРЛ СВК, оборудования АДЦ, комплексного тренажера, КСА ПИВП АДП. | ФБ | 112,1 (млн. руб) | 04.12.12 | выполнен |  |
|  |  |  | ВБ | 78,47 (млн. руб.) |  |  |  |
|  | 238/09 от 22.07.10 | Поставка, монтаж, ПСИ, обучение РМД-90НП | ВБ | 8580625 | 22.07.10 | выполнен | Приказ № 204 от 26.07.10 |
|  | 333/09 от 01.03.10 | Поставка, монтаж, ПСИ, инструктаж СКРС «Мегафон» | ВБ | 13200000 | 07.02.11 | выполнен | Приказ № 175 от 23.11.11 |
|  | 752/10 от 22.12.10 | Поставка МВРЛ «Аврора» | ФБ | 42023999,98 | 24.12.10 | выполнен | Приказ № 366 от 27.12.12 |
|  | 99/12 от 19.06.12 | Поставка АД 30С-Т-400-3РН | ВБ | 6022384,80 |  |  | Приказ № 119 от 25.03.13 |
|  | 754/11 от 23.05.12 | Поставка РМА-90/РМД-90 СП-200 с РМД-НП с МК-292 СП-200 с РМД-НП с МК-112 | ФБ | 42881009,55 | 18.10.12 | выполнен | Приказ о вводе РМА-90/РМД-90 № 365 от 27.12.12 Ввод СП-200 с РМД-НП после ЛП |
|  |  |  | ВБ | 22362176,83 |  |  |  |
|  | 840 от 12.12.12 | Поставка ДЭУ (4 к-та) | ВБ | 5824715,29 |  | ДЭУ не подклю чены |  |
|  |  | СМР и пуско-наладка РМА-90/РМД-90 |  | 1368849,43 |  |  |  |
|  |  | СМР и пуско-наладка СП-200 с РМД-90НП с МК-112, МК-292 |  | 5916759,28 |  |  |  |
|  | Набережно-Челнинский ЦОВД |
|  | ГК-83-10Б от 03.04.09 | Разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий аэродромного радиолокационного комплекса, оборудования систем посадки с МК-216 и ДЭУ-16, средста связи ПТ-250, Фазан-19 | ФБ | 91,0 млн.руб | 08.12.09 г. | выполнен |  |
|  |  |  | ВБ | 7,5 млн.руб. |  |  |  |
|  | 100/10 от 12.08.10 | Поставка, монтаж, ПСИ «Фазан-19Р50»-2 р/ст | ВБ | 1002724,80 | 21.07.10 | выполнен | Приказ № 282от 22.09.0 1 |
|  | 153/12 от 23.05.12 | КСА ПИВП «Аэродром» | ФБ | 2406900 | 13.11.12 | выполнен | Пр. № 3 от 11.01.13 |
|  |  |  | ВБ | 367318 |  |  |  |
|  | 196/11 от 29.06.11 | Поставка АРЛК «Лира-А10Т», 2-х к-тов ПРС «АРМ-150МА», 2-х к-тов «МРМ-97», 2-х к-тов ДЭУ Энерго КД4/230 | ФБ | 79445246 | 01.09.11 | выполнен | Приказы № 41,42 от 12.02.13; № 43 от 12.03.13 |
|  | 5/11-1118 от 01.08.11 | СМР АРЛК «Лира-А10Т», ПРС «АРМ-150МА»-2 к-та, МРМ-97-2 к-та, ДЭУ Энерго КД4/230-2 к-та | ФБ | 12280636,90 | 01.12.11 | выполнен | Приказы № 42 от 12.02.13, № 43 от 12.03.13 |
|  | Бугульминский Центр ОВД |
|  | ГК-79-10Б от 03.04.09 | Разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий АРЛК-1С | ФБ | 189,7 млн.руб. | 09.12.09 | выполнен |  |
|  |  |  | ВБ | 12,7 млн.руб |  |  |  |
|  | 100/10 от 12.08 10 | Поставка, монтаж, ПСИ ПП-500-2 к-та, ПТ-100-1 к-т | ВБ | 840000 | 03.11.11 СМР 26.11.11 | выполнен | Пр. № 377 от 20.12.11 |

ФБ - Федеральный бюджет

ВБ - Внебюджетные средства предприятия.